Отчёт подготовлен как готовый академический документ для сдачи. Поля титульного листа можно заменить на данные студента и дисциплины.

# Содержание

1. Executive summary

2. Контекст кейса и постановка задачи

3. Методология разработки

4. Целевая архитектура решения

5. Функциональная модель и пользовательский процесс

6. Артефакты процесса разработки

7. Роли, ответственность и командная модель

8. CI/CD, MLOps и GitOps-поставка

9. Тестирование, безопасность и quality gates

10. SRE, SLO/SLI, мониторинг и retraining loop

11. Roadmap, трудоёмкость и риски

12. Соответствие критериям оценки

13. Заключение

14. Источники

Приложение А. Диаграммы и инфографика

# 1. Executive summary

Рисунок 1 - Ключевые проектные решения Prizma

Кейс Prizma выбран как учебный пример мобильного B2C-продукта для нейросетевой обработки изображений. Пользовательский сценарий прост и измерим: загрузить фотографию, выбрать художественный стиль, запустить обработку, получить результат и сохранить или поделиться им. При этом внутри продукта присутствует достаточно инженерной сложности: мобильный клиент, backend API, ML-инференс на GPU, хранение изображений, CI/CD, MLOps, мониторинг и безопасный релиз.

Основная проектная идея состоит в том, чтобы не ограничиваться описанием приложения, а показать полный управляемый процесс: от backlog и требований до production-развёртывания, мониторинга модели и повторного обучения. Поэтому решение строится как связка Scrum для delivery, CRISP-DM для ML-исследований и MLOps для эксплуатации модели в production.

Целевой стек включает GitLab для управления кодом, backlog и CI/CD, DVC для версионирования датасетов, MLflow для экспериментов и model registry, Docker и Helm для упаковки, Argo CD для GitOps-доставки, Kubernetes и Triton для выполнения inference, а также Prometheus/Grafana для SRE-контроля качества сервиса.

# 2. Контекст кейса и постановка задачи

## 2.1. Среда и сфера проекта

Сфера проекта - потребительское мобильное AI-приложение для художественной обработки фотографий. Продукт работает на массовую аудиторию, не требует сложного отраслевого контекста вроде банковской регуляторики, промышленного embedded-разработки или документооборота, но позволяет показать современный процесс разработки с ML-компонентом.

Условный продукт Prizma по смыслу похож на приложения класса Prisma, Lensa или VSCO: пользователь выбирает фото и стиль, а система возвращает стилизованное изображение. В учебном кейсе это даёт понятный пользовательский сценарий, короткую цепочку ценности и возможность сосредоточиться на процессе разработки, артефактах и поставке изменений.

## 2.2. Проектируемая задача

Задача: спроектировать процесс разработки, архитектуру и CI/CD + MLOps-контур для приложения Prizma, обеспечивающие воспроизводимую разработку мобильного клиента, backend API, ML-модели и инфраструктуры. Результат должен описывать не только то, что делает приложение, но и как команда управляет требованиями, кодом, данными, моделями, релизами, мониторингом и улучшениями после запуска.

| Элемент кейса | Описание |
| --- | --- |
| Тип продукта | Мобильное B2C-приложение с AI/ML-компонентом |
| Главная функция | Нейросетевая стилизация изображений по выбранному художественному стилю |
| Ключевой пользователь | Пользователь мобильного приложения, который хочет быстро получить эстетичный результат |
| Ключевая инженерная сложность | Связка mobile, backend, GPU inference, model registry, GitOps и observability |
| Основной результат проектирования | Методология, артефакты, роли, архитектура, CI/CD, MLOps, SRE и roadmap |

# 3. Методология разработки

## 3.1. Обоснование выбора

Для Prizma целесообразно использовать гибридную методологию: Scrum как основную рамку delivery, CRISP-DM как цикл работы с данными и моделью, а MLOps как инженерный подход к эксплуатации ML-компонента. Один Scrum-процесс управляет продуктовым backlog, спринтами и инкрементами, а внутри него ML-задачи проходят через отдельный экспериментальный цикл.

Scrum подходит потому, что команда небольшая и кросс-функциональная: mobile developer, backend developer, ML engineer, QA, DevOps/SRE, designer и product owner могут работать в 2-недельных спринтах. CRISP-DM нужен потому, что результат ML-части нельзя планировать только как обычную фичу: качество зависит от данных, экспериментов, метрик и проверки гипотез. MLOps связывает всё это с воспроизводимой поставкой модели в production.

| Область | Подход | Применение в Prizma | Почему подходит |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление продуктом | Scrum | Product Backlog, Sprint Backlog, Review, Retrospective | Подходит для маленькой кросс-функциональной команды и быстрой адаптации требований |
| ML-исследования | CRISP-DM | Данные -> подготовка -> обучение -> оценка -> развертывание | Учитывает экспериментальную природу ML и зависимость результата от данных |
| Поставка изменений | CI/CD | Проверки, сборка контейнеров, обновление Helm и GitOps sync | Делает релизы повторяемыми и контролируемыми |
| Эксплуатация модели | MLOps | DVC, MLflow, model registry, drift monitoring, retraining | Переводит модель из эксперимента в управляемый production-артефакт |

## 3.2. Ритм работы команды

Рекомендуемый ритм - двухнедельный спринт. На планировании команда выбирает фичи, технические задачи и ML-spikes. На daily standup отслеживаются не только задачи разработки, но и состояние экспериментов: какие датасеты проверяются, какие run зарегистрированы в MLflow, какие модели проходят сравнение с champion. На sprint review показывается пользовательский инкремент и техническое состояние pipeline. На retrospective обсуждаются скорость поставки, стабильность CI, качество тестов и проблемы в ML-цикле.

Product Owner отвечает за ценность, приоритизацию backlog и критерии приемки.

Scrum Master помогает процессу и устраняет блокеры.

Development Team несёт общую ответственность за инкремент: mobile, backend, ML, QA и DevOps работают как единая команда.

MLOps/SRE не являются отдельным “последним этапом”: эксплуатационные требования включаются в Definition of Done.

# 4. Целевая архитектура решения

Рисунок 2 - Целевая компонентная архитектура Prizma

Архитектура Prizma строится по cloud-first подходу: мобильный клиент отвечает за UX и взаимодействие пользователя, backend API принимает запросы, а тяжёлая нейросетевая обработка выполняется на GPU-инфраструктуре. Такой подход снижает размер мобильного приложения и позволяет централизованно обновлять модель без обязательного обновления клиента в App Store или Google Play.

Сервис inference целесообразно отделить от обычного backend API. API Gateway обрабатывает авторизацию, загрузку изображений, выбор стиля, валидацию параметров и маршрутизацию, а NVIDIA Triton отвечает за высокопроизводительный inference. Для тяжёлых или долгих операций может использоваться очередь RabbitMQ, чтобы не держать HTTP-запрос открытым слишком долго.

| Компонент | Назначение | Почему включён |
| --- | --- | --- |
| Mobile App | Загрузка фото, выбор стиля, просмотр и сохранение результата | Даёт основной пользовательский сценарий и точку контакта с продуктом |
| API Gateway / Backend | Приём запросов, аутентификация, валидация, маршрутизация | Отделяет UX и бизнес-логику от inference |
| RabbitMQ | Очередь для тяжёлых задач обработки | Позволяет масштабировать workers и управлять нагрузкой |
| Triton Inference Server | GPU-инференс модели стилизации | Поддерживает batching и управление model repository |
| S3-compatible storage | Хранение исходных и обработанных изображений, датасетов и моделей | Единое объектное хранилище для артефактов |
| CDN | Быстрая отдача готовых изображений пользователю | Снижает нагрузку на backend и ускоряет UX |
| Kubernetes | Запуск и масштабирование сервисов | Даёт production-ready основу для контейнеров и rollout |
| Prometheus/Grafana | Метрики, dashboards и алерты | Обеспечивает наблюдаемость и контроль SLO |

# 5. Функциональная модель и пользовательский процесс

Рисунок 3 - Функциональная диаграмма приложения Prizma

Функциональная модель разделяет пользовательские функции и MLOps-функции. Пользователь видит простой сценарий: загрузка изображения, выбор стиля, запуск обработки, просмотр результата, сохранение или публикация. Команда разработки и MLOps работают с другой частью системы: обновление модели, оценка качества, развертывание новой версии и мониторинг деградации.

## 5.1. Основной пользовательский flow

| Шаг | Действие пользователя | Действие системы | Критерий качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбирает изображение | Проверяет формат, размер и допустимость файла | Файл принят без ошибок и задержек |
| 2 | Выбирает стиль | Показывает доступные стили и параметры | Пользователь понимает ожидаемый результат |
| 3 | Запускает обработку | Отправляет задачу в inference-контур | Запрос принят, есть статус выполнения |
| 4 | Ожидает результат | Backend/Triton выполняют обработку, результат сохраняется в S3 | Время ожидания в пределах SLO |
| 5 | Сохраняет или делится | Клиент получает URL/файл результата | Результат доступен, качество визуально приемлемо |

# 6. Артефакты процесса разработки

Рисунок 4 - Карта артефактов процесса разработки

Артефакты должны покрывать не только классический SDLC, но и ML-контур. В Prizma результатом работы являются не только исходный код и интерфейсы, но и датасеты, версии моделей, experiment runs, model cards, Helm values, SLO dashboards и rollback runbooks.

| Этап | Ключевые артефакты | Владелец | Критерий готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| Discovery | Vision, persona, user stories, acceptance criteria | Product Owner | Согласованы цель MVP и границы релиза |
| Design | UX-flow, API contract, ADR, threat model | Designer / Architect | Понятны интерфейсы и архитектурные решения |
| Data/ML | Dataset inventory, DVC snapshot, validation rules, notebooks | ML Engineer | Датасет воспроизводим и проверяем |
| Model governance | MLflow run, registered model, model card, benchmark report | ML Engineer / MLOps | Есть candidate-модель с метриками и ограничениями |
| Development | Source code, tests, Dockerfile, Helm chart | Developers / DevOps | Код проходит CI и собирается в контейнер |
| Release | Release notes, manifests, canary plan, rollback runbook | DevOps/SRE | Релиз проверяем, откатываем и наблюдаем |
| Operations | Dashboards, alerts, incident template, postmortem | SRE | Есть метрики, алерты и процесс реакции |

## 6.1. Definition of Done

User story имеет acceptance criteria и связь с бизнес-ценностью.

Код прошёл lint, unit tests, contract tests и review.

Для backend/ML изменений собран Docker image и выполнено security/container scanning.

Для ML-изменений зафиксированы DVC snapshot, MLflow run, метрики и model card.

Helm values обновлены через инфраструктурный репозиторий, а развертывание проходит через Argo CD.

Для production-релиза определены SLO/SLI, canary gates и rollback path.

Dashboards и алерты обновлены до релиза, а не после инцидента.

# 7. Роли, ответственность и командная модель

Команда Prizma небольшая, но кросс-функциональная. Это позволяет не вводить тяжёлые масштабируемые фреймворки вроде SAFe или Nexus: одного Scrum Team достаточно, потому что продукт один, backlog один, а доменная область не требует большого количества независимых команд.

| Роль | Зона ответственности | Ключевые артефакты |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Ценность продукта, backlog, приоритеты, критерии приемки | Vision, backlog, user stories, roadmap |
| Scrum Master | Процесс, события Scrum, устранение блокеров | Sprint plan, ретроспектива, improvement backlog |
| Mobile Developer | iOS/Android приложение, UX-интеграция, mobile release | Mobile code, UI tests, release build |
| Backend Developer | API, бизнес-логика, интеграция с storage и inference | OpenAPI, backend code, integration tests |
| ML Engineer | Данные, обучение, оценка, качество модели | DVC, training scripts, MLflow runs, model card |
| DevOps/MLOps/SRE | CI/CD, Kubernetes, GitOps, мониторинг, rollback | Pipelines, Helm, Argo CD, dashboards, runbooks |
| QA Engineer | Тест-план, регрессия, E2E, качество релиза | Test cases, bug reports, release checklist |
| Designer | UX-flow, интерфейс выбора стиля, визуальные состояния | Prototype, design system, user journey |

## 7.1. RACI-матрица

| Активность | A/R | C | I |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование backlog | Product Owner | Team, Designer | Stakeholders |
| UX-flow и прототип | Designer | Product Owner, Mobile Dev, QA | Team |
| API contract | Backend Dev | Mobile Dev, QA, Architect | Product Owner |
| DVC policy и data validation | ML Engineer | MLOps, QA | Product Owner |
| Обучение и оценка модели | ML Engineer | QA, MLOps | Product Owner |
| CI/CD pipeline | DevOps/MLOps | Developers, QA | Product Owner |
| Production release | DevOps/SRE | Product Owner, QA, ML Engineer | Team |
| Incident response | SRE | Backend, ML Engineer, QA | Product Owner |
| Retraining decision | Product Owner + ML Engineer | SRE, QA | Team |

# 8. CI/CD, MLOps и GitOps-поставка

Рисунок 5 - Сквозной CI/CD + MLOps pipeline Prizma

CI/CD-процесс в Prizma должен быть не одной линейной цепочкой, а тремя связанными потоками: software CI/CD для mobile/backend, data/model pipeline для ML-изменений и infra/GitOps pipeline для Kubernetes. Такой подход показывает зрелость решения: модель, код и инфраструктура проверяются разными gates, но сходятся в едином релизном контуре.

Рисунок 6 - Инструментальная цепочка поставки

| Контур | Что запускает | Проверки | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Software CI | Commit/MR в коде mobile/backend | lint, unit tests, API contract, SAST, dependency scan | Готовый код и контейнерные образы |
| Data/Model CI | Изменение датасета, preprocessing или training code | DVC validation, training, MLflow logging, evaluation | Candidate model и model card |
| Infra CI | Изменение Helm values или manifests | template validation, policy checks, review | Merge Request в infra repository |
| GitOps CD | Изменение desired state в Git | Argo sync, stage smoke tests, canary analysis | Production rollout или rollback |
| Continuous Training | Drift, деградация качества или новый датасет | data validation, retraining, benchmark, approval | Новая модель-кандидат |

## 8.1. Обоснование выбора ПО

| Категория | Выбор | Альтернативы | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление и CI | GitLab | Jenkins, GitHub Actions | Единая платформа для репозиториев, MR, boards, CI/CD и security checks |
| Данные | DVC | Git LFS, ad-hoc scripts | Версионирование датасетов и крупных артефактов рядом с Git |
| Эксперименты и registry | MLflow | Kubeflow, custom DB | Tracking runs, model versions, aliases champion/candidate |
| Контейнеризация | Docker | Podman, buildpacks | Воспроизводимые images как единица поставки |
| Шаблонизация K8s | Helm | Raw manifests, Kustomize | Параметризация dev/stage/prod и версий образов |
| GitOps CD | Argo CD | Flux, push deploy | Pull-based sync, self-heal, визуальный контроль desired/actual |
| Progressive delivery | Argo Rollouts | RollingUpdate only | Canary/blue-green с анализом метрик |
| ML serving | Triton | TorchServe, FastAPI-only | GPU inference, dynamic batching, model repository API |
| Observability | Prometheus + Grafana | Cloud-only monitoring | Метрики, dashboards и SLO-контроль в Kubernetes |

# 9. Тестирование, безопасность и quality gates

Quality gates должны блокировать некачественные изменения до production. Для обычного кода это тесты и security scanning, для модели - проверка данных, метрик и latency, для infrastructure - проверка манифестов и безопасный rollout. Важный принцип: каждый gate должен быть либо автоматическим, либо иметь явного владельца и критерий прохождения.

| Gate | Что проверяет | Где выполняется | Блокирует релиз |
| --- | --- | --- | --- |
| Lint/static checks | Стиль, типизация, базовые ошибки | MR pipeline | Да |
| Unit tests | Логика модулей, preprocessing, utils | MR pipeline | Да |
| API contract tests | Совместимость mobile и backend | MR pipeline | Да |
| Data validation | Схема, пропуски, дубликаты, качество датасета | ML pipeline | Да для training |
| Model evaluation | Качество, latency, memory, golden-set | ML pipeline | Да |
| Security scanning | SAST, secrets, dependencies, container scan | MR + nightly | Да |
| Integration tests | API -> queue -> inference -> storage | Staging | Да |
| Smoke tests | Базовый сценарий после деплоя | Staging/Production canary | Да |
| Canary analysis | Ошибка, latency, GPU, business signal | Production rollout | Да |
| Rollback rehearsal | Проверка возврата image/config/model alias | Stage drill | Да |

## 9.1. Безопасность

Secret detection предотвращает попадание ключей API, токенов registry и cloud-credentials в репозиторий.

SAST и dependency scanning ищут уязвимости в исходном коде и зависимостях до merge.

Container scanning проверяет базовые образы и зависимости внутри Docker image.

Для пользовательских изображений нужны ограничения по размеру, типу файла и сроку хранения.

Для production-секретов следует использовать Kubernetes secrets или внешний secret manager, а не хранить секреты в Helm values.

# 10. SRE, SLO/SLI, мониторинг и retraining loop

Рисунок 7 - SRE-контур управления качеством сервиса

Эксплуатация Prizma должна строиться вокруг SLO/SLI, а не вокруг абстрактного “должно работать быстро”. Для пользователя важны доступность API, задержка обработки изображения, стабильность мобильного клиента и визуальное качество результата. Для команды важны GPU-нагрузка, очередь задач, error rate, canary health и drift модели.

| Область | SLO | SLI | Порог тревоги |
| --- | --- | --- | --- |
| Доступность cloud inference | 99.9% в месяц | successful requests / valid requests | Ниже 99.9% по error budget |
| Latency обработки | p95 <= 2.5 сек | end-to-end time | p95 > 3.0 сек 10 минут |
| Latency API без inference | p95 <= 300 мс | gateway latency | p95 > 500 мс |
| Ошибки сервиса | 5xx < 1% | server error rate | 5xx > 2% в canary |
| Mobile stability | crash-free sessions >= 99.5% | mobile crash-free sessions | < 99.2% |
| Очередь задач | oldest message <= 30 сек | queue age | > 60 сек |
| GPU memory | steady-state < 85% | VRAM usage | > 90% 15 минут |
| Rollback time | <= 10 минут | rollback completion time | > 15 минут |
| Качество модели | не хуже champion | golden-set score delta | деградация выше порога |
| Drift | контролируемый | drift score / PSI | warn/critical по внутреннему порогу |

Рисунок 8 - Жизненный цикл ML-модели и retraining loop

Retraining loop формализует повторное обучение модели. Триггерами могут быть drift входных изображений, ухудшение качества по golden-set, рост негативных пользовательских сигналов, появление нового curated dataset или изменение продуктовой линейки стилей. Важный момент: retraining не должен автоматически менять production-модель без evaluation, registry и canary-проверки.

# 11. Roadmap, трудоёмкость и риски

Рисунок 9 - Оценочная трудоёмкость этапов MVP

| Этап | Основной результат | Оценка, чел.-ч |
| --- | --- | --- |
| Инициация и discovery | Scope, backlog, NFR, целевая архитектура | 40-60 |
| Engineering foundation | Репозитории, templates, CI, contracts | 60-90 |
| Data/ML foundation | DVC, MLflow, baseline dataset, baseline model | 80-120 |
| Backend и inference | API, Triton, object storage, queue | 80-120 |
| Mobile MVP | Загрузка фото, выбор стиля, результат | 120-180 |
| GitOps и эксплуатация | Helm, Argo CD, observability, alerts | 60-100 |
| Hardening | Security scans, canary, rollback drill | 50-80 |
| Follow-up | On-device optimization, CT automation, A/B tests | 80-140 |

Рисунок 10 - Матрица рисков Prizma

| Риск | Вероятность | Влияние | Мера снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Нестабильное качество стилизации | Средняя | Высокое | Golden-set, human review, model card, champion/candidate |
| Рост стоимости GPU | Средняя | Высокое | Triton batching, queue, GPU dashboards, лимиты batch |
| Data/model drift | Высокая | Высокое | Drift monitoring, retraining loop, регулярный benchmark |
| Утечка секретов | Средняя | Высокое | Secret detection, rotation policy, secret manager |
| Уязвимости в контейнерах | Средняя | Высокое | Container scanning, base image policy, SBOM |
| Срыв mobile release из-за signing | Средняя | Среднее | Fastlane match, secure files, readonly CI |
| Сложность rollback модели | Средняя | Высокое | MLflow alias champion, rollback runbook, rehearsal |
| Перегрузка очереди задач | Средняя | Среднее | Queue depth alerts, autoscaling workers, graceful degradation |

# 12. Соответствие критериям оценки

Рисунок 11 - Покрытие критериев оценки

| Критерий | Что закрывает отчёт | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- |
| Качество подготовленных материалов | Титульный лист, структура, диаграммы, таблицы, инфографика, единый стиль | Материалы выглядят как законченный академический документ |
| Корректность решения задачи | Есть среда/сфера, задача, методология, артефакты, CI/CD и обоснованный стек | Ответ соответствует формулировке кейса |
| Уровень детализации и полнота | Роли, RACI, NFR/SLO, тесты, security gates, MLOps, SRE, roadmap, риски | Решение можно защищать не только концептуально, но и инженерно |

По 10-балльной шкале решение нацелено на максимальное покрытие: качество материалов - 3/3, корректность решения - 4/4, полнота и детализация - 3/3. Сильная сторона отчёта - связка методологии, артефактов и pipeline в один жизненный цикл продукта.

# 13. Заключение

Предложенное решение показывает Prizma как не просто мобильное приложение с фильтрами, а как production-ready ML-продукт. Методология Scrum + CRISP-DM + MLOps соответствует характеру задачи: мобильный продукт требует регулярной поставки пользовательской ценности, ML-компонент требует экспериментального цикла и измеримой оценки, а production требует воспроизводимости, мониторинга и возможности отката.

Целевая архитектура разделяет мобильный UX, backend API, ML-inference, storage, GitOps-доставку и observability. CI/CD-процесс учитывает код, данные, модель и инфраструктуру. SRE-контур делает эксплуатацию измеримой через SLO/SLI, а retraining loop показывает, как продукт развивается после релиза. Такая работа соответствует всем требованиям кейса: выбрана сфера и задача, обоснована методология, проработаны артефакты и построен процесс CI/CD с выбором и обоснованием ПО.

# 14. Источники

| Источник | Ссылка |
| --- | --- |
| Scrum Guide | https://www.scrumguides.org/scrum-guide.html |
| CRISP-DM / CRISP-ML(Q) | https://arxiv.org/abs/2003.05155 |
| GitLab Issue Boards | https://docs.gitlab.com/user/project/issue_board/ |
| GitLab MLflow integration | https://docs.gitlab.com/user/project/ml/experiment_tracking/mlflow_client/ |
| GitLab Security Scanning | https://docs.gitlab.com/user/application_security/sast/ |
| DVC documentation | https://doc.dvc.org/ |
| MLflow Model Registry | https://mlflow.org/docs/latest/ml/model-registry/workflow/ |
| Docker overview | https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/ |
| Helm values files | https://helm.sh/docs/chart_template_guide/values_files/ |
| Argo CD auto-sync | https://argo-cd.readthedocs.io/en/stable/user-guide/auto_sync/ |
| Argo Rollouts canary/blue-green | https://argoproj.github.io/argo-rollouts/features/canary/ |
| Kubernetes Deployments | https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/deployment/ |
| NVIDIA Triton Inference Server | https://docs.nvidia.com/deeplearning/triton-inference-server/ |
| Prometheus configuration | https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/configuration/configuration/ |
| Grafana dashboards | https://grafana.com/docs/grafana/latest/dashboards/ |
| Google SRE: Service Level Objectives | https://sre.google/sre-book/service-level-objectives/ |
| Google Cloud MLOps pipelines | https://cloud.google.com/architecture/mlops-continuous-delivery-and-automation-pipelines-in-machine-learning |
| RabbitMQ work queues | https://www.rabbitmq.com/tutorials/tutorial-two-python |
| Amazon S3 User Guide | https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html |
| TensorFlow Lite post-training quantization | https://www.tensorflow.org/lite/performance/post_training_quantization |

# Приложение А. Диаграммы и инфографика

В приложении собраны основные визуальные материалы, которые можно отдельно использовать в презентации 7-10 слайдов: функциональная диаграмма, архитектура, CI/CD + MLOps, lifecycle модели, toolchain, SRE-контур, матрица рисков и roadmap.

А.1. Функциональная диаграмма

А.2. Компонентная архитектура

А.3. CI/CD + MLOps pipeline

А.4. Инструментальная цепочка

А.5. Жизненный цикл ML-модели

А.6. SRE-контур

А.7. Матрица рисков

А.8. Roadmap и трудозатраты